Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2013 г. N 338-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского краяот 06.02.2014 [N 101-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=106505&dst=100005), от 28.02.2014 [N 115-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=106788&dst=100005), от 21.03.2014 [N 172-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=107739&dst=100005),от 21.04.2014 [N 221-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=109374&dst=100005), от 20.05.2014 [N 272-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=111308&dst=100005), от 26.05.2014 [N 292-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=111313&dst=100005),от 28.08.2014 [N 397-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=113236&dst=100005), от 13.10.2014 [N 437-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=129510&dst=100005), от 05.11.2014 [N 484-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=128923&dst=100005),от 06.11.2014 [N 490-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143167&dst=100005), от 08.12.2014 [N 514-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=129948&dst=100005), от 22.12.2014 [N 548-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=131275&dst=100005),от 12.03.2015 [N 066-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=136725&dst=101330), от 06.04.2015 [N 121-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=136242&dst=100005), от 15.05.2015 [N 173-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=137754&dst=100005),от 17.06.2015 [N 219-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=138977&dst=100005), от 09.09.2015 [N 295-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=142146&dst=100005), от 02.11.2015 [N 364-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=144696&dst=100005),от 05.11.2015 [N 379-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=144699&dst=100005), от 24.12.2015 [N 472-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=166573&dst=100005), от 18.03.2016 [N 085-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=171205&dst=100005),от 25.04.2016 [N 125-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=172955&dst=100005), от 27.05.2016 [N 165-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174195&dst=100005), от 14.06.2016 [N 173-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174697&dst=100005),от 13.07.2016 [N 254-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=177683&dst=100005), от 09.09.2016 [N 309-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=179392&dst=100005), от 20.10.2016 [N 356-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=181429&dst=100005),от 31.10.2016 [N 388-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=182255&dst=100005), от 07.12.2016 [N 434-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=184128&dst=100005), от 23.01.2017 [N 014-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=186180&dst=100005),от 16.03.2017 [N 059-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=189606&dst=100005), от 20.03.2017 [N 063-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=189607&dst=100005), от 14.04.2017 [N 104-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=190880&dst=100005),от 15.05.2017 [N 146-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=192601&dst=100005), от 13.06.2017 [N 182-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=193555&dst=100005), от 28.08.2017 [N 249-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=196540&dst=100005),от 20.10.2017 [N 328-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=198953&dst=100005), от 20.10.2017 [N 329-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=198954&dst=100005), от 10.11.2017 [N 354-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=199369&dst=100005),от 23.11.2017 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=200879&dst=100005), от 16.01.2018 [N 004-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=204345&dst=100005), от 12.03.2018 [N 055-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=206852&dst=100005),от 05.07.2018 [N 186-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212581&dst=100005), от 09.07.2018 [N 189-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212582&dst=100005), от 01.10.2018 [N 341-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215001&dst=100005),от 15.10.2018 [N 368-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215747&dst=100005), от 23.11.2018 [N 408-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=218993&dst=100005), от 03.12.2018 [N 433-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=234701&dst=100005),от 10.12.2018 [N 441-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=218909&dst=100005), от 21.01.2019 [N 011-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221486&dst=100005), от 04.03.2019 [N 086-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=223091&dst=100005),от 27.03.2019 [N 112-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=224626&dst=100005), от 20.05.2019 [N 179-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=227529&dst=100005), от 15.07.2019 [N 255-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=229727&dst=100005),от 29.07.2019 [N 277-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=230277&dst=100005), от 26.09.2019 [N 387-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=232714&dst=100005), от 14.10.2019 [N 419-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=244050&dst=100005),от 21.11.2019 [N 495-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=236760&dst=100005), от 26.11.2019 [N 503-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=235755&dst=100005), от 10.12.2019 [N 535-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=244070&dst=100005),от 30.12.2019 [N 577-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=241181&dst=100005), от 16.04.2020 [N 112-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=245710&dst=100005), от 10.06.2020 [N 165-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=247997&dst=100005),от 13.08.2020 [N 204-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=251347&dst=100005), от 12.10.2020 [N 252-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255412&dst=100005), от 23.11.2020 [N 280-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=257654&dst=100005),от 17.12.2020 [N 298-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=260134&dst=100005), от 29.03.2021 [N 073-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=265040&dst=100005), от 05.07.2021 [N 208-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=270577&dst=100005),от 24.09.2021 [N 269-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275265&dst=100005), от 11.10.2021 [N 290-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275863&dst=100005), от 29.10.2021 [N 309-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=276940&dst=100005),от 29.11.2021 [N 334-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279064&dst=100005), от 13.12.2021 [N 353-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=280845&dst=100005), от 14.12.2021 [N 354-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=281114&dst=100005),от 28.02.2022 [N 060-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=284899&dst=100005), от 30.05.2022 [N 157-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=289358&dst=100005), от 21.07.2022 [N 206-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=292161&dst=100005),от 05.09.2022 [N 278-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=294648&dst=100005), от 13.10.2022 [N 325-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=296752&dst=100005), от 24.10.2022 [N 351-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=297650&dst=100005),от 14.11.2022 [N 388-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=298650&dst=100005), от 02.12.2022 [N 434-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=301233&dst=100005), от 26.12.2022 [N 461-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303141&dst=100005),от 27.03.2023 [N 087-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=307275&dst=100005), от 16.05.2023 [N 145-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=309975&dst=100005), от 26.06.2023 [N 198-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=312988&dst=100005),от 08.08.2023 [N 246-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=315156&dst=100005), от 09.10.2023 [N 300-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=318884&dst=100005), от 30.10.2023 [N 322-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=320305&dst=100005),от 27.11.2023 [N 355-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=322186&dst=100005), от 08.12.2023 [N 374-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323614&dst=100005), от 06.03.2024 [N 064-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100005),от 19.04.2024 [N 106-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331806&dst=100005), от 21.06.2024 [N 175-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335138&dst=100005), от 27.06.2024 [N 189-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335855&dst=100005),от 16.07.2024 [N 212-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=336213&dst=100005), от 19.08.2024 [N 232-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=338362&dst=100005), от 11.09.2024 [N 252-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=339587&dst=100005),от 14.10.2024 [N 288-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=341857&dst=100005), от 04.12.2024 [N 349-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100005), от 23.12.2024 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100005)) |  |

В целях создания условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города, в соответствии со [статьей 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999&dst=100166) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=334652) администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 47.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=101088), [49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=100417) Устава города Ачинска, постановляю:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=312988&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.06.2023 N 198-п)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P68) города Ачинска "Развитие транспортной системы" согласно приложению.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143167&dst=100006) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 N 490-п)

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Анфимова В.В.

(п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=312988&dst=100007) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.06.2023 N 198-п)

3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации города

П.Я.ХОХЛОВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 11 октября 2013 г. N 338-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЧИНСКА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского краяот 27.11.2023 [N 355-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=322186&dst=100005), от 06.03.2024 [N 064-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100006), от 19.04.2024 [N 106-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331806&dst=100006),от 21.06.2024 [N 175-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335138&dst=100006), от 27.06.2024 [N 189-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335855&dst=100006), от 16.07.2024 [N 212-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=336213&dst=100006),от 19.08.2024 [N 232-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=338362&dst=100006), от 11.09.2024 [N 252-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=339587&dst=100006), от 14.10.2024 [N 288-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=341857&dst=100006),от 04.12.2024 [N 349-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100006), от 23.12.2024 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100006)) |  |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска | Развитие транспортной системы (далее - муниципальная программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы города Ачинска | [Статья 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации;[Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241) администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации";[Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=334652) администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска") |
| Соисполнители муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (отдел жилищного, земельного и дорожного контроля, отдел бухгалтерского учета и контроля) муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", управление образования администрации города Ачинска |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.03.2024 N 064-п) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска | "[Развитие](#P1577) транспортной системы". Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы города Ачинска | Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |
| Задачи муниципальной программы города Ачинска | 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.2. обеспечение дорожной безопасности.3. обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Ачинска | 2014 - 2030 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию;- протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения;- протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам;- пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске ([приложение](#P301) к паспорту муниципальной программы) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100011) администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.03.2024 N 064-п) |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 3687823,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 135431,4 тыс. рублей;2015 год - 177431,3 тыс. рублей;2016 год - 204608,1 тыс. рублей;2017 год - 190440,8 тыс. рублей;2018 год - 205681,3 тыс. рублей;2019 год - 196633,1 тыс. рублей;2020 год - 243932,6 тыс. рублей;2021 год - 320487,0 тыс. рублей;2022 год - 457906,3 тыс. рублей;2023 год - 386929,8 тыс. рублей;2024 год - 671401,4 тыс. рублей;2025 год - 255422,1 тыс. рублей;2026 год - 241518,2 тыс. рублей;в том числе за счет средств федерального бюджета - 34097,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 0,0 тыс. рублей;2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год - 0,0 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 34097,5 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета - 1419614,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 34990,1 тыс. рублей;2015 год - 81636,6 тыс. рублей;2016 год - 73923,0 тыс. рублей;2017 год - 80385,8 тыс. рублей;2018 год - 84570,4 тыс. рублей;2019 год - 81054,5 тыс. рублей;2020 год - 80946,1 тыс. рублей;2021 год - 159895,2 тыс. рублей;2022 год - 193680,8 тыс. рублей,2023 год - 181653,0 тыс. рублей;2024 год - 366878,5 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 2234111,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 100441,3 тыс. рублей;2015 год - 95794,7 тыс. рублей;2016 год - 130685,1 тыс. рублей;2017 год - 110055,0 тыс. рублей;2018 год - 121110,9 тыс. рублей;2019 год - 115578,6 тыс. рублей;2020 год - 162986,5 тыс. рублей;2021 год - 160591,8 тыс. рублей;2022 год - 230128,0 тыс. рублей;2023 год - 205276,8 тыс. рублей;2024 год - 304522,9 тыс. рублей;2025 год - 255422,1 тыс. рублей;2026 год - 241518,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.12.2024 N 375-п) |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА АЧИНСКА, С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЧИНСКА И АНАЛИЗ

СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Транспорт играет важнейшую роль в экономике города Ачинска и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Из общей сети городских автодорог протяженностью 239,5 км, из них с усовершенствованным покрытием 121,6 км. По данным диагностики предыдущих лет, в результате проведения работ по содержанию, сети автомобильных дорог города не соответствуют нормативным требованиям 154, 2 км.

Работы по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети города Ачинска:

Обслуживание и содержание:

1.1. Зимнее содержание:

- сгребание снега с дорог;

- погрузка и вывоз снега;

- уборка улично-дорожной сети (автопавильоны);

- очистка урн от мусора;

- противогололедная посыпка.

1.2. Летнее содержание:

- подметание проезжей, прилотковой части;

- мойка проезжей, прилотковой части;

- уборка улично-дорожной сети (автопавильоны);

- очистка урн от мусора;

- удаление грунтовых наносов;

- грейдирование с посыпкой, без посыпки.

2. Устройство ледовой переправы через реку Чулым.

3. Монтаж, демонтаж, ремонт, содержание наплавного моста через реку Чулым.

4. Содержание ливневой канализации.

5. Ямочный ремонт автомобильных дорог.

6. Содержание автомобильных дорог посредством содержания и обслуживания дорожных знаков и светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение безопасности дорожного движения посредством регулирования дорожного движения с помощью технических средств, находящихся в государственной собственности.

7. Выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

8. Оплата за электроэнергию, потребленную светофорами.

9. Проведение работ по восстановлению искусственных дорожных неровностей.

10. Также к работам по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети относятся и иные виды работы, определенные классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной органами государственной власти Российской Федерации.

В соответствии с требованиями [статьи 179.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103006) Бюджетного кодекса, Федеральных законов от 06.10.2003 [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 [N 257-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494619) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 10.12.1995 [N 196-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470936) "О безопасности дорожного движения", содержание автомобильных дорог местного значения, а также обеспечение безопасности дорожного движения на этих дорогах возложено на органы местного самоуправления.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2014 года для формирования и использования бюджетных ассигнований формируется дорожный фонд.

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Ачинск - часть средств бюджета муниципального образования город Ачинск, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования город Ачинск, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории муниципального образования город Ачинск.

Уровень безопасности дорожного движения, в условиях все возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач города Ачинска. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем обеспечения потребности пассажиров в регулярных перевозках, развития городских перевозок, обновления транспортных средств, используемых перевозчиками при регулярных перевозках пассажиров на территории города Ачинска.

В настоящее время в Ачинске насчитывается 14 муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, 3 маршрута городским наземным электрическим транспортом. Автомобильные маршруты обслуживаются транспортными средствами категории М3 класс 1, электрические - трамваями марки КТМ-5МЗ, КТМ-71-619А.

Маршруты пассажирского транспорта проходят по всем основным улицам города, соединяя центральную зону с отдаленными районами, поселками, входящими в городскую черту, и расположенными в ее пределах промышленными узлами.

На регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом тариф утвержден [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=342360) министерства тарифной политики Красноярского края от 10.07.2023 N 22-т "Об установлении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Красноярского края, за исключением г. Красноярска, ЗАТО г. Железногорск, г. Норильска, г. Дудинки, районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" в размере 31 рубля.

На регулярные перевозки пассажиров и багажа электрическим транспортом тариф утвержден [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=321229) министерства тарифной политики Красноярского края от 20.11.2023 N 33-т "Об установлении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории городского округа город Ачинск" в размере 28 рублей.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331806&dst=100011) администрации г. Ачинска Красноярского края от 19.04.2024 N 106-п)

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, пассажирские перевозки общественным транспортом осуществляются по маршрутам, включенным в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ачинске.

В соответствии с [пунктом 2 статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456504&dst=297) Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления государственного или муниципального контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456504) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения города Ачинска от министерства транспорта Красноярского края в 2024 году планируется поступление 10 единиц автобусов на газомоторном топливе (компримированный (сжатый) природный газ - природный газ (метан). Переход городского автобусного парка на метан, даст дополнительный положительный эффект в экологической ситуации города и позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок, так как цена метана существенно дешевле дизельного топлива.

Полученные автобусы будут осуществлять движение по новому муниципальному маршруту по регулируемому тарифу N 25 "ТРЦ "Сибирский городок" - филиал "Аграрный университет" по улицам, ранее неохваченным маршрутной сетью (улица Свердлова (вдоль микрорайона "Авиатор" и 9 мкр.), улица Гагарина, улица Мира, улица Куйбышева, улица Кравченко (пенсионный фонд), улица Профсоюзная, улица Красного Октября, улица Чкалова).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=338362&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 19.08.2024 N 232-п)

Модернизация общественного транспорта поможет решить не только проблему экологичности и износа общественного транспорта, но и доступности строящегося в удалении от центра жилья, роста автомобилизации. Разумеется, решение транспортных проблем будет способствовать развитию мобильности и экономической активности населения жителей города.

Грамотное развитие маршрутной сети в соответствии современным реалиям спроса и технологического развития города, подвижного состава, остановочных пунктов, тарифов должно происходить с тем посылом, что пользоваться общественным транспортом можно и нужно, что в свою очередь повлечет стабильное функционирование пассажирского транспорта города Ачинска.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА АЧИНСКА,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА АЧИНСКА

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331806&dst=100013) администрации г. Ачинска Красноярского

края от 19.04.2024 N 106-п)

Основными приоритетами реализации программы являются:

- транспортная [стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=489969&dst=100020) Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р;

- государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491688&dst=134203) Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596.

Целью муниципальной программы является создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города;

2. Обеспечение дорожной безопасности;

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию составит 239,5 км (ежегодно) до 2030 года;

протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам к 2030 году составит 63,05 км;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100011) администрации г. Ачинска Красноярского края от 04.12.2024 N 349-п)

пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске к 2030 году составит 43921664,8 км.

(в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.10.2024 [N 288-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=341857&dst=100011), от 04.12.2024 [N 349-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100011))

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ

ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА

Реализация программы способствует достижению целей и задач социально-экономического развития города Ачинска в соответствии с [Решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 07.12.2018 N 40-236-р "Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года".

Стратегическая цель города Ачинска обеспечение высокого качества жизни населения и привлекательности города для проживания на базе эффективного развития экономики города.

Стратегическая цель города Ачинска включает три основные цели первого уровня, а также цели второго и последующих уровней, уточняющие стратегическую цель в области повышения качества жизни населения, сфере развития производственного потенциала города и повышения эффективности муниципального управления.

Муниципальная программа города Ачинска "Развитие транспортной системы" имеет непосредственное отношение к достижению цели третьего уровня "Формирование эффективной транспортной инфраструктуры", которая относится к цели второго уровня "Развитие сферы жизнеобеспечения города" позволяющая реализовать цель первого уровня "Развитие человеческого капитала и улучшение качества городской среды".

Цели и показатели результативности муниципальной программы для достижения формирования эффективной транспортной инфраструктуры отражены в [приложении](#P301) к паспорту муниципальной программы города Ачинска "Развитие транспортной системы" Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ,

ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

В рамках программы реализуются следующая подпрограмма: "Развитие транспортной системы".

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Для достижения цели подпрограммы - создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города необходимо решить следующие задачи: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города, обеспечение дорожной безопасности, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- осуществление пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в городе Ачинске.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100035) администрации г. Ачинска Красноярского

края от 06.03.2024 N 064-п)

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы города Ачинска "Развитие транспортной системы" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период проведены в [приложении N 1](#P301) к паспорту муниципальной программы.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

[Информация](#P615) о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Ачинска за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ,

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

[Информация](#P740) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ), в том числе средств федерального бюджета, краевого, бюджета города, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в приложении N 2 к муниципальной программе. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрена.

Приложение

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100012) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 04.12.2024 N 349-п) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации программы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
| 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Цель: Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |
| 2 | Целевой показатель: |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию | км | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 230,3 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 |
| 3 | Задачи:1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.2. Обеспечение дорожной безопасности |
| 4 | [Подпрограмма](#P1577) "Развитие транспортной системы" |
| 5 | Протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения | км | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
| 6 | Протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам | км (всего) | 0,75 | 0,76 | 2,76 | 5,74 | 11,57 | 14,56 | 17,73 | 20,72 | 25,51 | 34,25 | 40,45 | 52,25 | 54,05 | 55,85 | 63,05 |
| км (в год) | 0,75 | 0,76 | 2,00 | 2,98 | 5,83 | 2,99 | 3,17 | 2,99 | 4,79 | 8,74 | 6,2 | 11,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 7 | Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| 8 | [Подпрограмма](#P1577) "Развитие транспортной системы" |
| 9 | Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске | км | 2386177,0 | 2365855,9 | 2388428,8 | 2573409,0 | 2649880,5 | 2735224,6 | 2629088,3 | 2416106,7 | 2532931,3 | 2549330,1 | 2596340,2 | 2640724,2 | 2640724,2 | 2640724,2 | 2640724,2 |
| автомобильный |  | 1193088,5 | 1341948,9 | 1364521,5 | 1547244,2 | 1626815,3 | 1711697,6 | 1605238,5 | 1389042,3 | 1508784,0 | 1525480,3 | 1613569,3 | 1710653,0 | 1710653,0 | 1710653,0 | 1710653,0 |
| электрический |  | 1193088,5 | 1023907,0 | 1023907,3 | 1026164,8 | 1023065,2 | 1023527,0 | 1023849,8 | 1027064,4 | 1024147,3 | 1023849,8 | 982770,9 | 930071,2 | 930071,2 | 930071,2 | 930071,2 |

Приложение N 2

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100013) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 04.12.2024 N 349-п) |  |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <\*> | Годы строительства (приобретения) <\*\*\*> | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P1577) "Развитие транспортной системы" |
| Администрация города Ачинска |
| Предпроектные работы по строительству моста через реку Чулым |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100011) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 23.12.2024 N 375-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 671401,4 | 255422,1 | 241518,2 | 1168341,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 671258,9 | 255415,1 | 241511,2 | 1168185,2 |
| управление образования администрации города Ачинска | 733 |  |  |  | 142,5 | 7,0 | 7,0 | 156,5 |
| 2 | [Подпрограмма](#P1577) | "Развитие транспортной системы" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 671401,4 | 255422,1 | 241518,2 | 1168341,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 671258,9 | 255415,1 | 241511,2 | 1168185,2 |
| управление образования администрации города Ачинска | 733 |  |  |  | 142,5 | 7,0 | 7,0 | 156,5 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100012) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 23.12.2024 N 375-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | Всего | 671401,4 | 255422,1 | 241518,2 | 1168341,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 366878,5 | 0,0 | 0,0 | 366878,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 304522,9 | 255422,1 | 241518,2 | 801463,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма | "Развитие транспортной системы" | Всего | 671401,4 | 255422,1 | 241518,2 | 1168341,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 366878,5 | 0,0 | 0,0 | 366878,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 304522,9 | 255422,1 | 241518,2 | 801463,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города (дорожные фонды) | Всего | 75457,6 | 63261,4 | 63901,2 | 202620,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 75457,6 | 63261,4 | 63901,2 | 202620,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города | Всего | 26893,2 | 10050,0 | 20790,0 | 57733,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 26893,2 | 10050,0 | 20790,0 | 57733,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 42969,0 | 71,9 | 71,9 | 43112,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 42926,0 | 0,0 | 0,0 | 42926,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 43,0 | 71,9 | 71,9 | 186,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 301743,5 | 0,0 | 0,0 | 301743,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 301441,2 | 0,0 | 0,0 | 301441,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 302,3 | 0,0 | 0,0 | 302,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Разработка проектной документации по восстановлению мостов и путепроводов на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 772,4 | 0,0 | 0,0 | 772,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 771,6 | 0,0 | 0,0 | 771,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Расходы на оплату штрафов и решений суда | Всего | 6838,3 | 0,0 | 0,0 | 6838,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 6838,3 | 0,0 | 0,0 | 6838,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Приобретение основных средств | Всего | 35100,0 | 0,0 | 0,0 | 35100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 35100,0 | 0,0 | 0,0 | 35100,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.8 | Устройство и ремонт светофорных объектов | Всего | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 596,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 596,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.9 | Содержание зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог города | Всего | 4999,6 | 4999,6 | 4999,6 | 14998,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 4999,6 | 4999,6 | 4999,6 | 14998,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.10 | Содержание пешеходных тротуаров | Всего: | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 5478,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 5478,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.11 | Ремонт пешеходных тротуаров | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1202,4 | 1202,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 1202,4 | 1202,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.12 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 17587,2 | 20,0 | 20,0 | 17627,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 17411,3 | 0,0 | 0,0 | 17411,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 175,9 | 20,0 | 20,0 | 215,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.13 | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 4229,7 | 0,0 | 0,0 | 4229,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4187,4 | 0,0 | 0,0 | 4187,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 1.14 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Всего | 142,5 | 7,0 | 7,0 | 156,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 15,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 1.15 | Установка монтаж и обслуживание видеонаблюдения | Всего | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 1.16 | Устройство и ремонт остановок | Всего | 4923,2 | 632,3 | 632,3 | 6187,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 4923,2 | 632,3 | 632,3 | 6187,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 1.17 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по автомобильным перевозкам в городском сообщении в целях возмещения затрат (компенсации расходов), возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 1.18 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ачинска | Всего | 46243,0 | 67506,9 | 55564,5 | 169314,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 46243,0 | 67506,9 | 55564,5 | 169314,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 1.19 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ачинска | Всего | 100992,6 | 107047,0 | 92503,3 | 300542,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 100992,6 | 107047,0 | 92503,3 | 300542,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ", РЕАЛИЗУЕМАЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского краяот 06.03.2024 [N 064-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100041), от 19.04.2024 [N 106-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331806&dst=100030), от 21.06.2024 [N 175-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335138&dst=100013),от 27.06.2024 [N 189-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335855&dst=100007), от 16.07.2024 [N 212-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=336213&dst=100013), от 19.08.2024 [N 232-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=338362&dst=100009),от 11.09.2024 [N 252-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=339587&dst=100013), от 14.10.2024 [N 288-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=341857&dst=100015), от 04.12.2024 [N 349-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100016),от 23.12.2024 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100013)) |  |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие транспортной системы" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел жилищного, земельного и дорожного контроля, отдел бухгалтерского учета и контроля) муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", управление образования администрации города Ачинска |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100041) администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.03.2024 N 064-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.Задачи подпрограммы:1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.2. обеспечение дорожной безопасности.3. обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию;- протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения;- протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам;- пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске.([приложение N 1](#P1709) к подпрограмме) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328978&dst=100046) администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.03.2024 N 064-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 3687823,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 135431,4 тыс. рублей;2015 год - 177431,3 тыс. рублей;2016 год - 204608,1 тыс. рублей;2017 год - 190440,8 тыс. рублей;2018 год - 205681,3 тыс. рублей;2019 год - 196633,1 тыс. рублей;2020 год - 243932,6 тыс. рублей;2021 год - 320487,0 тыс. рублей;2022 год - 457906,3 тыс. рублей;2023 год - 386929,8 тыс. рублей;2024 год - 671401,4 тыс. рублей;2025 год - 255422,1 тыс. рублей;2026 год - 241518,2 тыс. рублей;в том числе за счет средств федерального бюджета - 34097,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 0,0 тыс. рублей;2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год - 0,0 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 34097,5 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета - 1419614,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 34990,1 тыс. рублей;2015 год - 81636,6 тыс. рублей;2016 год - 73923,0 тыс. рублей;2017 год - 80385,8 тыс. рублей;2018 год - 84570,4 тыс. рублей;2019 год - 81054,5 тыс. рублей;2020 год - 80946,1 тыс. рублей;2021 год - 159895,2 тыс. рублей;2022 год - 193680,8 тыс. рублей,2023 год - 181653,0 тыс. рублей;2024 год - 366878,5 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 2234111,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 100441,3 тыс. рублей;2015 год - 95794,7 тыс. рублей;2016 год - 130685,1 тыс. рублей;2017 год - 110055,0 тыс. рублей;2018 год - 121110,9 тыс. рублей;2019 год - 115578,6 тыс. рублей;2020 год - 162986,5 тыс. рублей;2021 год - 160591,8 тыс. рублей;2022 год - 230128,0 тыс. рублей;2023 год - 205276,8 тыс. рублей;2024 год - 304522,9 тыс. рублей;2025 год - 255422,1 тыс. рублей;2026 год - 241518,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100013) администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.12.2024 N 375-п) |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

[Перечень](#P1805) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края), а также за счет средств местного бюджета.

По мероприятиям 1.1, 1.3 - 1.4, 1.8 [приложения N 2](#P1805) к подпрограмме осуществляется финансирование работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети города, осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий, мероприятиям, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 1.1. - 1.8, 1.10 [приложения N 2](#P1805) к подпрограмме является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска", получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 1.9 [приложения N 2](#P1805) к подпрограмме является управление образования администрации города Ачинска. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности определяется объем работ и осуществляется разработка проектов, сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться подрядные организации. Проекты и сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения работ по содержанию автомобильных работ и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений, а также в соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание автомобильных дорог. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог с учетом финансовых возможностей. Разработанные проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. В соответствии с ежегодными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проведения мероприятий по обеспечению дорожной безопасности осуществляется муниципальным казенным учреждением "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" совместно с отделом жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска в соответствии с условиями заключенного контракта на выполнение данного вида работ.

На основании порядка и условий предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов предоставляются при условии софинансирования расходов из местного бюджета.

Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 1.11 - 1.13 [приложения N 2](#P1805) к подпрограмме является отдел жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в Федеральном [законе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456504) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, управление образования), являющаяся главным распорядителем бюджетных средств и муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" совместно несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы (отдел жилищного, земельного и дорожного контроля, отдел бухгалтерского учета и контроля, управление образования администрации города Ачинска, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы за 1, 2, 3 кварталы в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно [приложениям N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102371) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), годовой отчет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно [приложениям N 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102198) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102295) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации" для обобщения и передачи сводного отчета о реализации муниципальной программы в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Развитие транспортной системы",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345655&dst=100021) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 04.12.2024 N 349-п) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит безопасность передвижения населения города |
| 2 | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |
| 3 | Показатель результативности 1: |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию | км | Красноярск стат Форма 3-ДГ (мо) | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 |
| 5 | Показатель результативности 2: |
| 6 | Протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения | км | Красноярск стат Форма 3-ДГ (мо) | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
| 7 | Протяженность автомобильных (асфальтовых) дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам | км (всего) | Ведомственная статистика | 40,45 | 52,25 | 54,05 | 55,85 |
| км (в год) | 6,2 | 11,80 | 1,80 | 1,80 |
| 8 | Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| 9 | Показатель результативности 3: |
| 10 | Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске | км | Ведомственная статистика | 2596340,2 | 2640724,2 | 2640724,2 | 2640724,2 |
| автомобильный | 1613569,3 | 1710653,0 | 1710653,0 | 1710653,0 |
| электрический | 982770,9 | 930071,2 | 930071,2 | 930071,2 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие транспортной системы",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Развитие транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346716&dst=100018) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 23.12.2024 N 375-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Развитие транспортной системы" |
| 2 | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
| 3 | Цель: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города |
| 4 | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 490370,6 | 73383,3 | 84763,1 | 648517,0 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города (дорожные фонды) | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210072140 | 240, 850 | 75457,6 | 63261,4 | 63901,2 | 202620,2 | Работы по зимнему и летнему содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети города (239,5 км);ледовая переправа через реку Чулым;содержание наплавного моста;ливневой канализации;установка и обслуживание дорожных знаков и светофоров;дорожная разметка; электроэнергия, потребленная светофорами.Ямочный ремонт, грейдирование.Устройство пешеходного тротуара по ул. Чайковского в 2024 году |
| 6 | Мероприятие 1.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210072130 | 240, 410 | 26893,2 | 10050,0 | 20790,0 | 57733,2 |
| 7 | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 12100S5090 | 240 | 42969,0 | 71,9 | 71,9 | 43112,8 | На 2024 г.:- ул. Сенная - 411 м;- пер. Новосибирский (от ул. Фрунзе до ул. Дружбы Народов) - 500 м;- ул. Андрея Марачкова (от ул. Мира до ул. Стасовой) - 540 м;- ул. Кравченко - 824 м |
| 8 | Мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 12100S3950 | 240,410 | 301743,5 | 0,0 | 0,0 | 301743,5 | На 2024 г.:- ул. Мира - 1457 м;- ул. Свердлова (от ул. Зверева до кольца УВД, кольцо УВД) - 940 м;- ул. Профсоюзная от ЮВР 49, 50 до проезда д. 1г по ул. Профсоюзной - 686 м;- ул. Манкевича - 440 м;- ул. Чкалова - 800 м;- ул. 5 Июля - 2200 м;- ул. Гагарина - 710 м;- пр-кт Лапенкова - 800 м;- ул. Воеводы Тухачевского - 800 м.Предпроектные работы по строительству моста через реку Чулым |
| 9 | Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации по восстановлению мостов и путепроводов на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 12100S5760 | 240,410 | 772,4 | 0,0 | 0,0 | 772,4 | Мост через р. Тептятка по ул. Ленина |
| 10 | Мероприятие 1.6. Расходы на оплату штрафов и решений суда | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210079010 | 830, 850 | 6838,3 | 0,0 | 0,0 | 6838,3 | Оплата по исполнительным листам |
| 11 | Мероприятие 1.7. Приобретение основных средств | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210082010 | 240 | 35100,0 | 0,0 | 0,0 | 35100,0 | Приобретение понтонного моста |
| 12 | Мероприятие 1.8. Устройство и ремонт светофорных объектов | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210072190 | 240, 410 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 596,6 | Устройство светофоров на понтонном мосту |
| 13 | Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  | 28785,0 | 6852,6 | 8055,0 | 43692,6 |  |
| 14 | Мероприятие 1.9. Содержание зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог города | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210086140 | 240 | 4999,6 | 4999,6 | 4999,6 | 14998,8 | Выкашивание газонов, стрижка живой изгороди, обрезка деревьев, формирование крон, уборка зеленой зоны, вывоз мусора |
| 15 | Мероприятие 1.10. Содержание пешеходных тротуаров | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210086030 | 240 | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 5478,0 | По 29363 м2 ежегодно |
| 16 | Мероприятие 1.11. Ремонт пешеходных тротуаров | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210086210 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1202,4 | 1202,4 | По 383 м2 ежегодно |
| 17 | Мероприятие 1.12. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 121R310601 | 240 | 17587,2 | 20,0 | 20,0 | 17627,2 | Замена светофорных объектов (пр-кт Лапенкова/ул. Гагарина, ул. Кравченко/шоссе Байкал) |
| 18 | Мероприятие 1.13. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 121R374270 | 240 | 4229,7 | 0,0 | 0,0 | 4229,7 | Средства планируются направить на оборудование переходов вблизи школ (Лицей N 1, средняя школа N 16, школа N 8) |
| 19 | Мероприятие 1.14. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | управление образования администрации города Ачинска | 733 | 0701 | 121R373980 | 610,620 | 142,5 | 5,7 | 5,7 | 153,9 | Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге.Приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к муниципальным образовательным организациям |
| 0702 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| 20 | Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |  |  |  |  |  | 152245,8 | 175186,2 | 148700,1 | 476132,1 |  |
| 21 | Мероприятие 1.15. Установка монтаж и обслуживание видеонаблюдения | администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 1210079090 | 240 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | Услуги видеонаблюдения на остановочных пунктах "ул. Декабристов" и "Городская больница" |
| 22 | Мероприятие 1.16. Устройство и ремонт остановок | администрация города Ачинска | 730 | 0409 | 1210086300 | 240 | 4923,2 | 632,3 | 632,3 | 6187,8 | Содержание, восстановление существующих остановочных павильонов (покраска, очистка от несанкционированной рекламы, замена и ремонт металлических и поликарбонатных элементов конструкций) - 113 автобусных остановок и 16 трамвайных остановок ежегодно. Устройство 10-ти остановок по новому маршруту в 2024 году |
| 23 | Мероприятие 1.17. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по автомобильным перевозкам в городском сообщении в целях возмещения затрат (компенсации расходов), возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | администрация города Ачинска | 730 | 0408 | 1210072110 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 1.18. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ачинска | администрация города Ачинска | 730 | 0408 | 1210072111 | 240 | 46243,0 | 67506,9 | 55564,5 | 169314,4 | Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске - 1710653,0 км |
| 25 | Мероприятие 1.19. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ачинска | администрация города Ачинска | 730 | 0408 | 1210072121 | 240 | 100992,6 | 107047,0 | 92503,3 | 300542,9 | Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске - 930071,2 км |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 671401,4 | 255422,1 | 241518,2 | 1168341,7 |  |
|  | Всего, в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 671258,9 | 255415,1 | 241511,2 | 1168185,2 |  |
|  |  | управление образования администрации города Ачинска |  |  |  |  | 142,5 | 7,0 | 7,0 | 156,5 |  |